FICHE DE SUIVI
Cette fiche est à rendre (à inclure dans votre rapport de projet) à la fin de la séance de projet encadrée. Elle doit être remplie au fur et à mesure des séances encadrées pour refléter la composition et l’état de présence des membres de votre équipe. Une version .doc est donnée sur Moodle afin de faciliter son édition électronique

Consignes importantes
Voici quelques consignes à lire attentivement :
1. Le travail de cette SAÉ sera évalué sur la base de votre rapport de projet à rendre (sur Moodle lors de la toute dernière séance de projet (qu’elle soit encadrée ou en autonomie). Lmia date limite est donc soumise à l’emploi du temps et ne pourra être reportée. Pour l’équité entre groupes, le volume de travail prise en considération est les heures de TP et Projet. Ceci n’empêche pas de travailler en dehors de ces séances mais ce n’est pas obligatoire.
2. La remise de votre rapport de projet (un seul fichier PDF comportant tout votre travail de projet y compris la recherche bibliographique, les configurations, captures d’écrans, et tests techniques, etc.) s'effectue à la dernière séance réglementaire dédié à votre SAÉ.
3. Habituez-vous à bien prendre notre d’une manière progressive non seulement pour les intégrer dans votre rapport de projet mais aussi pour reconfigurer votre machine virtuelle de A à Z si vous devez refaire la configuration depuis une machine virtuelle vierge.
4. Le rapport du projet (fichier PDF) doit inclure la présente fiche de suivi fournie en début du projet qui doit être remplie (état de présence des membres au fil des séances, encadrés "tâches effectuées de chaque séance" et "tâches prévisionnelles pour la séances suivante"
5. Aucun autre mode de remise ne sera accepté, aucun retard ne sera toléré. La date de l'upload/téléversement de votre fichier fait foi.
6. Assurez-vous de bien uploader/téléverser votre compte rendu dans la section de votre groupe TP (et non pas dans une section qui concerne un autre groupe)
7. Assurez-vous de noter les noms de familles de tous les membres de chaque groupe d'étudiants dans le nom du fichier téléversé et dans la page de garde de votre rapport de projet. Attention, tous les membres sont responsable pour s’assurer que le groupe a uploadé son rapport une seul fois sur Moodle.
8. Les rapports de projets (contenu et forme) seront soumis à un traitement anti-plagiat en utilisant les outils automatisés de l'université
9. Le non respects de ces consignes peut donner lieu à des pénalisations lors de votre évaluation de SAÉ.

Déroulement et timing
Le timing accordé pour cette mission est de 2h de TD, 2h de TP, 7h de projet. Ces séances sont encadrées par un enseignant mais vous avez également 8h de projet en autonomie pour mener à bien la réalisation du projet.

La première séance de TD sera consacrée à
1. L’explication du cahier de charge avec quelques notions techniques
2. La mise en place de votre propre organisation pour mener à bien votre projet.
La première séance de TP sera consacrée à la familiarisation de votre environnement pratique (avec la machine virtuelle consacrée à la SAÉ) et le test des notions du projet expliquées en TD. Les séances projets suivantes seront consacrées la mise en place du cahier de charge jusqu’à la fin.

Rentabilisez donc bien votre temps car ça va passer très vite ! N’hésitez pas à inclure dans votre rapport de projet un digramme de Gantt pour gérer votre projet et visualiser dans le temps les diverses tâches associées et leurs répartitions entre les membres du projet. L’idéal est d’inclure 2 versions : une version du diagramme prévisionnel (au début du projet), et une version finale (affinée par le vrai déroulement du projet). N’oubliez pas d’ordonner vos tâches par priorité et bien se répartir le travail entre membres. La rédaction du rapport du projet en fait partie et ne doit pas être négligée.

Composition de votre groupe
Nom et prénom	Numéro / affecté	Demi Groupe TP
John Paillé	1	1A1
Piel Mallet	2	1A1
Enzo Vivion-Michaud	3	1A1
Célestin Besson	4	1A1

Nom du Chef du projet : Célestin Besson
Nom du Chef-adjoint : Enzo Vivion-Michaud

État de Présence :
#Étudiant	Séance 1	Séance 2	Séance 3	Séance 4	Séance 5
1	Présent	Présent	Présent	Présent	Présent
2	Présent	Présent	Présent	Présent	Présent
3	Présent	Présent	Présent	Présent	Présent
4	Présent	Présent	Présent	Présent	Présent

#Étudiant	Séance 6	Séance 7	Séance 8	Séance 9
1	Présent
2	Présent
3	Présent
4	Présent

Résumés des avancées de chaque séance TD, TP (encadré) ou Projet (encadré)

Séance 1 (encadrée)
Résumé des taches effectuées : / - Mise en place du groupe ainsi que le début de l’ogranisation par rapport au projet de la SAE. / - La maquette Figma pour le design du site a été commencée. / - Création d’un répo github pour pouvoir mettre en commun nos fichiers. / - Le logo du site a été trouvé et le slogan du site est en reflexion. / - Lecture du cahier de charges ainsi que les documents TD et TP. / - Utilisation de GanttProject pour faire le diagramme de Gantt. / - Création de la VM qui va servir pour pouvoir déployer le site. / - Utilisation de Visual Paradigm pour pouvoir réaliser le schéma relationnel de la BDD. / - Création d’un fichier de partage entre la VM et Windows sur les machines de l’IUT.
Résumé des taches identifiées pour la séance suivante : / - Commencer le TP / - Finir la maquette du site. / - Finir le diagramme de la BDD.
Séance 2 (encadrée)
Résumé des taches effectuées : / Énorme avancée de la programmation du site avec notamment la programmation de la fonction de connexion et d’inscription sur le site. / Ces fonctions de connexion et d’inscription sont réalisés avec la base de données ce qui fait que nous avons réalisé une des deux manières de se connecter au site, c’est-à-dire avec la base de données. / Il nous reste à coder une autre fonction de connexion mais cette fois-ci avec le serveur Apache. / La programmation de la gestion des projets a également été finie : sur le site il est maintenant possible de créer un projet, de le modifier et de le supprimer. / On peut désormais créer un kanban. Un kanban est un outil beaucoup utilisé par les entreprises pour avoir une gestion des tâches au sein de l’entreprise qui soit plus organisée. / Une fois le codage des kanbans terminé on pourra gérer les différentes activités au sein du projet : activité pas commencée, activité en cours et activité terminée et pouvoir assigner les membres aux différentes activités. / Il sera également possible de rajouter des notes, références, et infos supplémentaires qui pourront servir dans le projet. / Il est désormais possible de rajouter et de supprimer des membres au sein du projet qui pourront ensuite, une fois le codage terminé, se voir assigner différentes tâches à accomplir. / La maquette de la BDD a également été terminée. / Il y a eu quelques ajouts sur la maquette du site mais elle n’a pas encore été terminée.
Résumé des taches identifiées pour la séance suivante : / - Faire le TP / - Finir la maquette figma du site.
Séance 3 (encadrée)
Résumé des taches effectuées : / La fonctionnalité du drag and drop sur le kanban à été codée, il manque seulement la mise à jour sur la base de données en conséquences. / La VM pour pouvoir faire le TP a été configurée. / La fonction de connexion avec le serveur Apache a été implémentée. / Ajout de style pour les différents composants qui ont été rajoutés sur le site. / La maquette figma du site a été modifié et elle est bientôt terminée. / Modification du diagramme de Gantt pour que le diagramme corresponde car nous avons rajouté quelques idées sur le site. / La partie Apache du TP a été effectuée. Il ne restera que la partie PHP et la partie MySQL.
Résumé des taches identifiées pour la séance suivante : / - Continuer le TP / - Continuer de rajouter les différentes fonctionnalités sur le site telles que la connexion à l’aide du serveur Apache.
Séance 4 (encadrée)
Résumé des taches effectuées : / - Les 15 premières questions du module PHP du TP ont été effectuées. / - Le compte rendu est donc modifier au fur et à mesure de la complétion du TP / - Lorsque l’utilisateur veut créer un compte il va maintenant recevoir un mail qui contient un lien de vérification d’email et donc le compte de l’utilisateur va être utilisable uniquement après avoir cliqué sur le lien dans le mail. / - Début de recherche de moyen pour pouvoir héberger le site en ligne.
Résumé des taches identifiées pour la séance suivante : / - Continuer le TP pour pouvoir finir le module PHP et commencer le module MySQL / - Continuer le codage du site web et surtout les pages publiques
Séance 5 (encadrée)
Résumé des taches effectuées : / - Le module PHP du TP a été terminé / - Le module MySQL a été commencé et terminé le TP est donc fini. / - Le compte rendu du TP a donc été modifié pour contenir les réponses aux questions du module PHP. / - La maquette Figma pour le site a été terminée. / - Le moyen pour pouvoir héberger le site a été trouvé : avec Amazon (offre d’essai de 12 mois)
Résumé des taches identifiées pour la séance suivante : / - Continuer la programmation du site web afi, d’ajouter la fonctionnalité de connexion de manière fiable / - Mettre le site web en ligne
Séance 6 (encadrée)
Résumé des taches effectuées : / - Le site web a été mis en ligne et est stocké sur un module raspberry qui permet donc aux fonctionnalités du site d’être disponible 24/24. / - Les fonctionnalités de création de projet, d’ajout de membres ainsi que d’un ou plusieurs kanban sur le projets ont été finalisées. / - Des bugs ont été corrigés notamment sur le lien dans le mail de confirmation pour que l’utilisateur puisse activer son compte. / - Chaque personne qui a créée un compte peut être ajouté dans un projet et peux voir les projets qui lui ont été partagés dans la page principale dans l’onglet projets partagés.
Résumé des taches identifiées pour la séance suivante : / - Mettre en place un espace/page Web pour un accès réservé à un « administrateur ». Avec la connexion gérés par le serveur Apache / - Votre serveur doit être programmé pour que tous les comptes utilisateurs inscrits mais pas validés doivent être effacés automatiquement chaque jour à 3h du matin.
Séance 7 (encadrée)
Résumé des taches effectuées :
Résumé des taches identifiées pour la séance suivante :